# 20180925-20180930计划风险评估

# 1 本周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 完成情况 | 风险等级 | 原因 |
| 需求工程计划-初稿 | 完成 | 低 | / |
| 项目工程计划-初稿 | 完成 | 低 | / |
| 项目章程 | 完成 | 低 | / |
| Git的配置管理 | 完成 | 低 | / |
| 可行性分析报告-初稿 | 完成 | 中 | 可行性分析未能按照要求完成 |
| UML概述PPT | 未完成 | 中 | 任务已经布置，上交时间未到 |

# 2 风险解决措施

1. 质量保证小组监督陈妍蓝，修改了可行性分析报告。
2. UML概述PPT还未到上交时间，所以风险等级为中，质量保证小组监督陈妍蓝将在之后的一个星期内，每天要求负责人report，进行跟踪，若风险等级提高，质量保证小组陈妍蓝将进行有效措施，进行补救。