# 20180925-20180930计划风险评估

# 1 本周计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 完成情况 | 风险等级 | 原因 |
| 需求工程计划-修改 | 完成 | 低 | / |
| 可行性分析报告-修改 | 完成 | 低 | / |
| UML概述PPT | 完成 | 低 | / |
| UML工具PPT | 未完成 | 中 | 任务已经布置，上交时间未到 |
| UML基础1 | 未完成 | 中 | 任务已经布置，上交时间未到 |

# 2 风险解决措施

1. UML工具和UML基础的PPT还未到上交时间，所以风险等级为中，质量保证小组监督陈妍蓝将在之后的一个星期内，每天对小组成员的UML过程性文档进行跟踪，以最终完成PPT