

G18小组

软件工程系列课程教学辅助网站

CCB章程

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ √ ] 草稿  [ ] 正式发布  [ ] 正在修改 | 文件标识： | G18-CCB |
| 当前版本： | V1.0.0 |
| 作者： | 陈妍蓝、陈遵义、郑巧雁、张琪、宋翼虎 |
| 完成日期： | 2019年1月6日 |

**版本历史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 | 审核人 |
| V1.0.0 | 郑巧雁、张琪 | 2019年1月6日 | CCB章程初步编写 | 陈妍蓝 |

**目录：**

[1. 目的 4](#_Toc20516)

[2. 职责范围 4](#_Toc16213)

[3. CCB成员 4](#_Toc8136)

[4. 操作流程 5](#_Toc9867)

[5. 决策规则 5](#_Toc17246)

[6. 评审记录表 5](#_Toc7486)

[7. 状态沟通 6](#_Toc29573)

[8. 授权 6](#_Toc9772)

# 目的

通过变更控制章程，规范变更控制委员会的行为，统一评定的规范和方式，能够更准确的分析，风险和危害的影响，使得评审结果能能够更有效。

# 职责范围

1. 负责决定提交的变更和新需求是否接受
2. 对变更的需求或新需求评估
3. 有根据提交的变更申请和新增需求要求更改的决策权，向管理层提建议的权利
4. CCB有争议或无法决定的事情可以上报

# CCB成员

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 联系方式 |
| 沈启航 | 变更控制委员会主席 | 15988122404  31601404@stu.zucc.edu.cn |

# 操作流程



# 决策规则

由CCB委员会主席决定

# 评审记录表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审方式 | [ ]项目组裁决 [√]召开评审会议 | |
| 评审负责人 | 陈妍蓝 | |
| 评审成员 | 陈遵义、郑巧雁、张琪、宋翼虎 | |
| 技术评审 | [√]可行 [ ]不可行  技术方案简单描述：  管理员要求后台添加管理编辑网站首页动图的功能 | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期：  用例描述：0.75h  相应界面：1h  用户手册：0.75h  数据字典：0.25h  SRS：2h  测试用例：0.75h  总工时5.5工时，相应的概要设计延后2天 | |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | 添加管理编辑网站首页动图的功能 |
| 对测试阶段的影响 | 在测试用例中添加管理编辑网站首页动图的功能 |
| 对运行阶段的影响 | 无影响 |
| 评审人意见 | [√]同意 [ ]不同意 [ ]搁置 | |
| 评审人签字 | 陈妍蓝 | 日期：2019/01/06 |

# 状态沟通

每做好一个变更流程中的一个工作，该工作负责人需做到，将工作成果统一发送或抄送给该项目的相关干系人，以确保信息更新的及时。

# 授权

CCB主席签字：